0. Khởi tạo Nền tảng Hệ thống

- Dựng khung Clean Architecture 4 tầng, BaseEntity, cấu hình EF Core DbContext, GlobalExceptionMiddleware và Docker Compose chung.

- Dựng khung Next.js App Router, Tailwind CSS, cấu hình Axios/Fetch client kết hợp TanStack Query và Auth.js v5.

1. Module Xác thực, Người dùng & Email Chào mừng (Auth & Profile)

Phụ trách toàn bộ luồng đăng ký, đăng nhập, bảo mật phiên làm việc và quản lý thông tin cá nhân.

- Chức năng đảm nhận (FR):

  - FR-AUTH-001: Đăng ký tài khoản mới & Auto-login.

  - FR-AUTH-002: Đăng nhập bằng Email/Password (Cơ chế Token Rotation).

  - FR-AUTH-003: Đăng nhập/Đăng ký qua Google OAuth 2.0 (PKCE).

  - FR-AUTH-004: Làm mới Access Token (Token Refresh & Reuse Detection).

  - FR-AUTH-005: Đăng xuất & Vô hiệu hóa Refresh Token.

  - FR-AUTH-006 & FR-AUTH-007: Xem và cập nhật Hồ sơ cá nhân (Me Profile).

  - FR-JOB-001: Background Job gửi Email chào mừng bất đồng bộ qua Hangfire.

- Công việc Backend (.NET 10):

  - Hiện thực ASP.NET Core Identity, JwtService sinh Access Token (15 phút) & Refresh Token (7 ngày).

  - Thực thi pattern CQRS với MediatR (RegisterCommand, LoginCommand, RefreshTokenCommand, UpdateProfileCommand).

  - Cấu hình Hangfire queue cho WelcomeEmailJob tích hợp MailKit/SMTP.

  - Tạo các API Endpoints: /api/v1/auth/*.

- Công việc Frontend (Next.js):

  - Tích hợp Auth.js v5 xử lý OAuth Google và session management.

  - Xây dựng UI màn hình: Trang đăng nhập (/auth/login), Đăng ký (/auth/register), Quản lý hồ sơ (/profile).

  - Xử lý lưu trữ token an toàn và tự động refresh token khi nhận lỗi 401.

2. Module Công thức Nấu ăn Cốt lõi & Thành phần Chi tiết (Recipe Core CRUD)

Phụ trách nghiệp vụ trung tâm của ứng dụng là tạo, sửa, xóa công thức và quản lý các dữ liệu con đi kèm (nguyên liệu, các bước).

- Chức năng đảm nhận (FR):

  - FR-RCP-002: Xem chi tiết công thức (bao gồm các collection con).

  - FR-RCP-003: Tạo mới công thức (trạng thái Draft).

  - FR-RCP-004: Cập nhật công thức (Kiểm soát bất đồng bộ RowVersion / Optimistic Concurrency).

  - FR-RCP-005: Xuất bản (Publish) / Hủy xuất bản (Unpublish).

  - FR-RCP-006: Lưu trữ công thức (Archive / Soft hide).

  - FR-RCP-007: Xóa vĩnh viễn công thức (Cascade delete Steps, Ingredients, Images).

  - FR-RCP-009: CRUD danh sách Nguyên liệu (RecipeIngredient).

  - FR-RCP-010: CRUD Các bước thực hiện (RecipeStep - tự động đánh lại số bước).

- Công việc Backend (.NET 10):

  - Thiết kế Aggregate Root Recipe, Owned Entity RecipeNutrition, cùng 2 bảng quan hệ 1:N RecipeStep, RecipeIngredient.

  - Xây dựng Resource-Based Authorization (Chỉ Author sở hữu hoặc Admin mới được sửa/xóa công thức).

  - Hiện thực logic validation bằng FluentValidation (kiểm tra yêu cầu tối thiểu 1 bước mới cho Publish).

  - Tạo các API Endpoints: /api/v1/recipes (POST/PUT/DELETE/PATCH), /recipes/{id}/steps, /recipes/{id}/ingredients.

- Công việc Frontend (Next.js):

  - Xây dựng Form tạo/sửa công thức dạng Multi-step wizard (/dashboard/recipes/new, /dashboard/recipes/[id]/edit).

  - Giao diện quản lý danh sách công thức của tác giả (/dashboard/recipes).

  - Trang hiển thị chi tiết công thức tĩnh/động cho người dùng (/recipes/[slug]).

3. Module Danh mục & Quản lý Tệp tin / Hình ảnh (Categories & File Storage)

Phụ trách tổ chức dữ liệu danh mục công thức và toàn bộ hệ thống xử lý upload/lưu trữ tài nguyên hình ảnh trên MinIO.

- Chức năng đảm nhận (FR):

  - FR-CAT-001 đến FR-CAT-005: Xem danh sách, xem chi tiết, Tạo, Cập nhật, Xóa Danh mục (Quản lý Caching & ràng buộc xóa danh mục còn chứa bài).

  - FR-RCP-008: Upload ảnh công thức, Đặt ảnh chính (Primary Image), Xóa ảnh.

  - FR-FILE-001 & FR-FILE-002: Tầng giao tiếp Object Storage MinIO (Upload/Delete file).

  - FR-JOB-002: Background Job tự động Resize ảnh tạo Thumbnail (300x300) và Medium (800x600) qua Hangfire.

- Công việc Backend (.NET 10):

  - Viết abstraction IFileStorageService kết nối MinIO S3 API. Kiểm tra file an toàn (kiểm tra Magic Bytes, validate MIME, giới hạn size 5MB).

  - Quản lý Cache cho Category bằng IMemoryCache (TTL 60 phút) và xóa cache khi Admin cập nhật.

  - Cấu hình Hangfire ImageResizeJob xử lý ảnh bất đồng bộ.

  - Tạo các API Endpoints: /api/v1/categories/* và /api/v1/recipes/{id}/images/*.

- Công việc Frontend (Next.js):

  - Xây dựng trang Quản lý Danh mục dành cho Admin (/dashboard/categories).

  - Phát triển Component Upload ảnh hỗ trợ kéo thả, hiển thị thanh tiến trình (%) và chọn ảnh đại diện (Primary) tích hợp vào Form công thức.

  - Màn hình danh sách danh mục công khai (/categories, /categories/[slug]).

4. Module Tìm kiếm, Phân trang, SEO & Quan sát Hệ thống (Search, SEO & Observability)

Phụ trách các tính năng phục vụ tìm kiếm thông minh, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), danh sách trang chủ và giám sát hạ tầng.

- Chức năng đảm nhận (FR & NFR):

  - FR-SRCH-001: Tìm kiếm toàn văn bản (Full-Text Search) công thức.

  - FR-SRCH-002 đến FR-SRCH-004: Lọc (Category, Difficulty, CookTime), Sắp xếp và Phân trang (Offset-based).

  - FR-RCP-001: API danh sách công thức tổng hợp (Output Caching .NET 10).

  - FR-JOB-003: Recurring Job tạo sitemap.xml tự động hàng ngày lúc 02:00 AM UTC.

  - FR-OBS-001 đến FR-OBS-003: Health Checks (/health, /health/live, /health/ready), Structured Logging (Serilog), OpenTelemetry Tracing.

  - Tối ưu SEO (NFR-SEO): Schema.org Recipe JSON-LD, Open Graph, Meta tags, ISR Regeneration.

- Công việc Backend (.NET 10):

  - Cấu hình PostgreSQL Full-Text Search sử dụng tsvector/tsquery kết hợp extension unaccent để tìm kiếm tiếng Việt không dấu.

  - Hiện thực Health Check cho Postgres, Redis, MinIO và tích hợp Serilog log structured JSON có CorrelationId.

  - Tạo các API Endpoints: GET /api/v1/recipes, GET /api/v1/recipes/search, và /health/*.

- Công việc Frontend (Next.js):

  - Xây dựng Trang chủ (/) áp dụng ISR (revalidate = 3600) và Trang xem danh sách công thức (/recipes) tích hợp bộ lọc/sắp xếp.

  - Màn hình Tìm kiếm (/search) hiển thị kết quả xếp hạng theo độ liên quan (ts_rank).

  - Chèn dữ liệu có cấu trúc JSON-LD Schema.org Recipe và thẻ Open Graph vào các trang chi tiết.

Bảng Tổng hợp Phân công Workload

| Thành viên | Module phụ trách chính | Chức năng Backend (.NET 10) | Giao diện Frontend (Next.js) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trần Lê Bảo Thư | Module 4: FR-SRCH, FR-OBS, Sitemap Job & SEO | PostgreSQL Full-Text Search (unaccent), Output Cache, Health Checks, Logging, Sitemap Cronjob | / (Trang chủ ISR), /recipes (Filter/Pagination), /search, SEO Meta & JSON-LD |
| Nguyễn Ngọc Tuấn | Module 1: FR-AUTH, Email Job | Auth API, JWT Token Rotation, OAuth Google, Hangfire Welcome Email | /auth/login, /auth/register, /profile |
| Bùi Ngọc Toàn | Module 2: FR-RCP (Core CRUD, Steps, Ingredients) | Recipe Core API, CQRS Handlers, RowVersion Concurrency, Resource Auth | /recipes/[slug], /dashboard/recipes, Wizard Form tạo/sửa recipe |
| Lương Đức Sang | Module 3: FR-CAT, FR-FILE, Image Upload & Resize Job | Category API, IMemoryCache, MinIO Storage Service, Image Resize Job | /categories, /categories/[slug], /dashboard/categories, Drag-&-drop Image Component |